## Slide 1
提升多模态模型
适配与优化效率（问题解决型）
圈名：多模态效能圈（建议）
部门：待补充 圈长：待补充 辅导员：待补充 圈员：待补充
对策评审 · 2026

## Slide 2
团队组建
选定主题
把握现状
分析要因
拟定对策
目录
沿用问题解决型 QCC 主线，从问题识别到对策落地形成闭环
1
01
团队组建
明确课题边界、角色与活动节奏
2
02
主题选择与现状把握
从部门痛点出发，用矩阵与数据锁定关键问题
3
03
目标设定
用可衡量指标定义效率提升结果
4
04
根因分析
鱼骨图、FMEA 与要因确认逐层收敛
5
05
对策拟定
Agent 工程仓 + 三域协同 + 生态/测试赋能
✓
评审范围：本次评审截至“对策拟定”，实施效果与标准化在后续节点验证。

## Slide 3
团队组建
选定主题
把握现状
分析要因
拟定对策
建立跨域小组，覆盖模型、框架、算子与交付全链路
组织设计与工作对象一致，避免在关键环节出现无人承接或串行等待
圈组信息
圈名：多模态效能圈（建议）
主题：提升多模态模型适配与优化效率
类型：问题解决型
圈长 / 辅导员 / 圈员：待补充
活动周期：2026.07—2026.11（建议）
活动路径 · 与两份参考稿一致
1
选定主题
07月
痛点池 / 选题矩阵
2
把握现状
08月
统一口径 / 基线数据
3
分析要因
08—09月
鱼骨 / FMEA / 验证
4
拟定对策
09月
方案架构 / 5W1H
5
实施验证
10—11月
试点 / 效果 / 标准化
✓
会前补充：封面与本页的人员、注册编号及确切活动周期均保留为可编辑字段。

## Slide 4
团队组建
选定主题
把握现状
分析要因
拟定对策
能力短板不在单点技术，而在端到端协同与经验复用
沿用参考项目1的成员能力评估法，建议由小组会前完成 1—5 分自评并校准
能力雷达 · 建议初始值
模型理解
问题定界
Profiling
算子/框架
配置寻优
资产复用
现状
目标
观察 1 · 专业能力较强
模型理解、框架与算子能力具备攻关基础
观察 2 · 工具化与寻优不足
配置空间仍靠人工试探，重复分析难形成自动循环
观察 3 · 经验难跨角色复用
高价值技能沉淀为文档多、可执行 Skill 与验收资产少
✓
改进着力点：补齐“工具化、协同化、资产化”三项组织能力，而非重复建设单点工具。

## Slide 5
团队组建
选定主题
把握现状
分析要因
拟定对策
新模型多、迭代快、结构改动大，适配优化已成为长链路工程
工作同时跨越模型开箱、问题定界、性能分析、框架/算子优化与参数寻优
1
新模型数量多
Kimi-K3、Qwen3.8 等持续进入，适配任务并行
2
版本迭代快
模型与 vLLM / vLLM-Ascend 高频演进，结论易失效
3
结构改动大
视觉编码、跨模态融合、MoE / KV 等存在大颗粒变化
从模型发布到高性能交付的完整链路
1
模型发布
权重 / 配置 / 代码
2
结构差异
识别适配点
3
功能精度稳定
复现与定界
4
Profiling
热点 / 通信 / 内存
5
框架·算子优化
特性 / 融合
6
配置寻优
最优性能交付
✓
核心矛盾：任务链路越来越长，但工具、协同与经验沉淀仍以个人和单领域为中心。

## Slide 6
团队组建
选定主题
把握现状
分析要因
拟定对策
围绕日常工作发散痛点，亲和图收敛为三类系统性问题
VOE 来自新模型适配、疑难问题攻关、性能调测和生态/测试支持的共同经历
A · 工具链断点
1
模型结构差异靠人工阅读与比对
2
功能/精度/稳定性定位依赖专家经验
3
Profiling 结果分散，优化点需手工归纳
4
配置组合爆炸，人工试跑成本高
B · 三域协同断点
1
框架特性、算子、模型性能串行交接
2
问题边界与责任角色需反复澄清
3
优化假设、实验配置和收益口径不统一
4
跨域结论未进入统一评审与基线
C · 知识复用断点
1
技能散落在个人脚本、文档与聊天记录
2
同类问题换模型后重复定位
3
生态同事难直接复用研发排查能力
4
测试验收缺少可执行基线与用例包
✓
亲和结论：三类断点共同指向一个改进主题——建立可执行、可度量、可沉淀的端到端适配优化系统。

## Slide 7
团队组建
选定主题
把握现状
分析要因
拟定对策
4 个候选经加权矩阵量化，“适配与优化效率”得分最高
采用参考项目1的矩阵数据分析法：重要性、紧迫性、收益、可行性、周期适中性
候选主题 | 重要 ×10 | 紧迫 ×8 | 收益 ×10 | 可行 ×8 | 适中 ×6 | 总分
提升多模态模型适配与优化效率 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 336
提升外部客户问题响应效率 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 288
提升融合算子开发与交付效率 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 252
提升多模态测试覆盖与验收效率 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 234
评分口径
9=影响高/非常紧迫/收益大/成功率高/3个月可形成阶段成果；6=中等；3=较低；1=低
✓
选题结论：主题覆盖三类系统性断点，且能同时拉动内部交付、外部客户支持与测试验收效率。

## Slide 8
团队组建
选定主题
把握现状
分析要因
拟定对策
用 SIPOC 圈定改进边界，度量对象是端到端交付周期
Supplier → Input → Process → Output → Customer，避免课题扩散为“所有性能问题都解决”
S · 供应源
1
模型原生仓
vLLM 社区
客户/生态需求
测试验收入口
I · 输入
2
模型权重与配置
功能/精度问题
Profiling 数据
性能目标与约束
P · 过程 ★
3
结构差异分析
适配与问题定界
性能分析/优化
配置寻优/回归
O · 输出
4
可运行模型
性能最优配置
问题闭环证据
Skill/Case/基线
C · 客户
5
模型优化组
生态支持团队
测试验收团队
外部客户局点
✓
改进焦点（P）：从“输入可识别”到“输出可验收”的适配优化过程；模型本身能力与硬件规格作为边界条件。

## Slide 9
团队组建
选定主题
把握现状
分析要因
拟定对策
先拆总周期再锁定关键少数：前三项建议基线占 71%
工时口径：T总 = T结构差异 + T问题定界 + T性能分析/优化 + T配置寻优 + T协同返工
评审建议基线 · 待近3个月≥3个模型实测校准
0
20
40
60
80%线
48h
性能分析 与优化
29%
40h
功能/精度/ 稳定性定界
52%
32h
配置 寻优
71%
24h
结构差异 分析
86%
24h
协同交接 与返工
100%
单模型工时（小时）
建议总周期
168 小时 / 21人日
关键少数 · 3项
性能分析与优化：48h
问题定界：40h
配置寻优：32h
合计 120h，占 71%
✓
分析结论：优先自动化“定界—分析—寻优”链路，同时减少跨域返工，最有机会压缩总交付周期。

## Slide 10
团队组建
选定主题
把握现状
分析要因
拟定对策
2 个量化目标分别度量交付效率与自动化复用能力
目标值沿用“可衡量、可达成、与痛点相关”的SMART原则；现状值需用统一工时口径校准
Y1 · 端到端交付效率
单模型适配优化平均周期
现状
目标
21人日
→
≤12人日
建议目标：整体周期压缩 ≥40%
Y2 · 自动化与复用
重复性任务被 Agent/标准资产覆盖率
现状
目标
~20%
→
≥70%
覆盖结构分析、问题定界、Profiling、配置寻优
关键分项目标
问题定界
40h → ≤16h
配置寻优
32h → ≤8h
协同阻塞
单次 ≤1工作日
知识沉淀
重大问题100%回写Skill/Case
✓
SMART：具体到周期与覆盖率；按模型/任务可统计；以现有工程能力可达成；直接关联部门交付；建议2026年11月前完成。

## Slide 11
团队组建
选定主题
把握现状
分析要因
拟定对策
鱼骨图从六个维度解释：为什么适配优化周期长
先保留可验证的末端原因，再用FMEA评估风险优先级
适配优化 周期长
工具
• 无统一Agent工作流 • Profiling/寻优工具割裂
方法
• 无结构差异清单 • Benchmark口径不一
人·协同
• 三域串行交接 • 问题边界反复澄清
知识
• 经验停留在文档 • 同类问题重复定位
流程
• 缺联合评审门禁 • 修复/优化未自动回归
测量
• 阶段工时未记录 • 缺统一完成标准
✓
末端原因：工具、方法、协同和知识四类原因相互强化，导致每个新模型都从“人工探索”重新开始。

## Slide 12
团队组建
选定主题
把握现状
分析要因
拟定对策
FMEA 用 S×O×D 进一步收敛，5 项原因进入主因确认
评分 1—10；RPN≥300 进入确认。S=影响严重度，O=发生频度，D=难探测度
末端原因 | 当前措施 | S | O | D | RPN | 确认
缺统一 Agent 工作流与闭环 | 个人脚本 + 人工串联 | 8 | 8 | 8 | 512 | 是
配置空间靠人工试跑 | 经验挑选少量组合 | 7 | 8 | 8 | 448 | 是
经验未沉淀为可执行 Skill | Wiki / 口头传递 | 7 | 8 | 8 | 448 | 是
模型差异与适配点无标准方法 | 人工读代码 / Review | 7 | 8 | 7 | 392 | 是
三域串行交接、缺联合门禁 | 会议拉通 / 临时协作 | 8 | 7 | 7 | 392 | 是
Benchmark 与验收口径不统一 | 按项目临时脚本 | 7 | 5 | 5 | 175 | 否
阶段工时与返工未统一记录 | 周报人工汇总 | 5 | 5 | 6 | 150 | 否
✓
FMEA结论：优先解决自动化工作流、人工寻优、可执行知识、差异分析方法和跨域协同五项高RPN原因。

## Slide 13
团队组建
选定主题
把握现状
分析要因
拟定对策
现有工作事实初步支持 5 项主因，试点前补齐量化证据
参考项目1的要因确认表，用抽样、走查与复盘把“感觉”转化为可复核证据
主疑因 | 确认方法 | SMART确认标准 | 现状证据 / 结果
缺统一 Agent 工作流 | 抽取近3个模型任务，盘点重复人工步骤 | 重复步骤≥2次且可编排任务占比≥50% | 描述中已明确需建设 workflow / skills / loop；初步成立
配置空间靠人工试跑 | 回放1个典型模型配置寻优记录 | 人工试跑≥10组或有效试验利用率<50% | 当前依赖人工寻优与调测；初步成立
经验未沉淀为可执行 Skill | 盘点近3月问题与可复用资产 | 重大问题有执行型Skill/Case覆盖率<50% | 需赋能生态与测试，现有复用不足；初步成立
模型差异分析无标准方法 | 新老模型结构Diff走查 | 适配点清单需专家人工补充≥3项 | 新模型结构频繁大改，适配点依赖人工识别；初步成立
三域缺联合协同门禁 | 复盘阻塞与返工记录 | 跨域等待>1工作日或同一问题往返≥2次 | 框架/算子/性能需建立协同机制；初步成立
✓
评审请求：认可5项主因与验证口径；小组在对策试点启动前完成近3个月数据回填并冻结基线。

## Slide 14
团队组建
选定主题
把握现状
分析要因
拟定对策
总体对策：Agent 工程仓 × 三域协同 × 双向赋能
三项对策分别对应工具、流程与知识主因，并通过统一 Benchmark 形成闭环
1
新模型进入
2
功能/精度/稳定性问题
3
性能目标或客户诉求
1
Agent 工程仓
workflow：任务编排
benchmark：统一评价
skills：可执行能力
loop：评估后自动回写
2
三域协同机制
框架特性：接口与调度
算子/融合：热点加速
模型性能：端到端牵引
共同门禁：收益与回归
3
生态 / 测试赋能
生态：客户问题排查包
测试：验收基线与用例
模型卡：配置与已知问题
版本化发布与反馈回流
周期可量化
问题可复现/定界
性能可自动寻优
经验可跨团队复用
✓
闭环逻辑：统一输入 → Agent编排 → 三域并行执行 → Benchmark门禁 → 资产回写 → 生态/测试复用。

## Slide 15
团队组建
选定主题
把握现状
分析要因
拟定对策
Agent 仓将“专家经验”编排为可重复执行的优化循环
仓库不只是脚本集合，而是包含计划、执行、评价、回写的工程化 Loop
workflows/
开箱适配 · 问题定界 · 性能优化 · 配置寻优
benchmark/
功能 · 精度 · 稳定性 · 性能统一基线
skills/
结构Diff · dump/trace · profiling · 算子/内存
loop/
Plan → Execute → Evaluate → Learn
一条标准工作流
1
识别输入
模型/问题/目标
2
结构Diff
生成适配点
3
开箱适配
功能先跑通
4
问题定界
精度/稳定性
5
Profiling
热点/通信/内存
6
优化实施
框架/算子
7
配置寻优
自动试验
8
门禁回写
基线+Skill
评估失败自动回到最近可行动步骤；成功则固化配置、基线、报告和可执行Skill
✓
人机边界：Agent负责重复分析与证据整理；模型/框架/算子专家负责高风险判断、收益审查与最终合入。

## Slide 16
团队组建
选定主题
把握现状
分析要因
拟定对策
用联合门禁替代串行交接，并把交付件打包给生态与测试
协同机制决定 Agent 结论能否变成工程收益，赋能包决定经验能否跨团队复用
三域 RACI · 以阶段门禁共同负责
阶段 | 模型性能 | 框架特性 | 算子/融合
适配点识别 | A/R | R/C | C
问题定界 | A/R | R | R/C
优化方案评审 | A | R | R
收益与回归门禁 | A/R | R | R
资产回写 | A | R | R
A=最终负责 R=执行负责 C=协同评审
双向赋能 · 同源资产，不同消费形态
生态支持包
问题分诊 workflow + 常见问题 Skill + 配置/已知问题模型卡
目标：外部客户重复问题由生态同事自主闭环 ≥70%
测试验收包
一键 benchmark + 验收场景清单 + 性能/精度/稳定性基线
目标：内部需求验收可复现、差异可定位、结果可追溯
✓
统一 DoD：功能/精度/稳定性通过 + 性能达标 + 配置可复现 + 报告/Skill/Case/验收用例完成回写。

## Slide 17
团队组建
选定主题
把握现状
分析要因
拟定对策
用 5W1H 将三项对策拆成 6 个可验收行动
责任人先以角色占位，会后替换姓名；日期为建议节奏，可结合版本计划调整
No. | Why / 主因 | What / 对策 | Who | When | How / 关键措施 | 验收指标
1 | 无统一Agent工作流 | 搭建仓库骨架与契约 | Agent仓负责人 | 09/20 | 定义workflow/benchmark/skills/loop目录、输入输出与版本规范 | 4类目录可运行；模板齐套
2 | 差异分析靠人工 | 模型结构Diff工作流 | 模型适配负责人 | 09/30 | 解析原生实现与vLLM接口，生成适配点、风险项和任务清单 | 适配点人工复核召回≥90%
3 | 问题定界/Profiling割裂 | 问题分诊与性能分析Skills | 问题/性能负责人 | 10/15 | 统一复现、日志/dump、profiling、内存与通信分析步骤 | 典型定界40h→≤16h
4 | 配置靠人工试跑 | 自动配置寻优Loop | 性能负责人 | 10/31 | 约束空间→批量执行→指标采集→淘汰/收敛→最优配置回写 | 寻优32h→≤8h；人工轮次降70%
5 | 三域串行交接 | RACI与联合门禁 | 课题圈长 | 09/20 | 统一看板、每日阻塞清理、周度方案/收益/回归评审 | 跨域阻塞≤1工作日
6 | 知识难跨团队复用 | 生态包+测试验收包 | 赋能负责人 | 11/10 | 发布模型卡、Skill/Case、基线、用例与一键入口，接入反馈回流 | 重复问题自主闭环≥70%
✓
可操作性：先以1个新模型+1个典型性能问题试点，周度量化收益；达标后复制到后续多模态模型。